Índice

[Equipe 2](#_Toc67035871)

[Recursos Humanos 2](#_Toc67035872)

[Etapas Planejadas 3](#_Toc67035873)

[Riscos do Projeto 4](#_Toc67035874)

[Desvios e Ajustes 5](#_Toc67035875)

[Questões para Cliente 6](#_Toc67035876)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Responsável | Motivo |
| 15/03/2021 | 1 | R. Groff | Criação do documento. |

## Equipe

Segue a lista de todos os contatos, pessoas e seus perfis envolvidas no projeto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Papél | Nome | Contato |
| P.O. Projetista Líder Técnico Desenvolvedor Q.A. | Rodrigo Groff (Solo) | Rodrigo.groff@gmail.com 995152432 |
| Cliente | Ricardo Renne [ConveyNET] | Ricardo.renne@conveynet.com  993693547 |

## Recursos Humanos

Seguem abaixo os perfis dos profissionais envolvidos no projeto:

1. Gerente de projeto – Especialista ou Analista / Desenvolvedor Sênior;
2. Product Owner – Analista de Sistemas ou Analista de negócios;
3. Projetista – Desenvolvedor Sênior com habilidade em algoritmos;
4. Lider Técnico – Full Stack, Desenvolvedor Sênior;
   1. **FrontEnd**: JS ES6 / Node / Melhores práticas / Lighthouse / Webpack;
   2. **BackEnd**: NET Core 5 / Dapper / PostgreSQL / SOA / DDD;
5. Desenvolvedor – Full Stack web ou estagiário desenvolvimento;
6. Quality Assurance – Tester web ou estagiário;

## Etapas Planejadas

Segue visão macro de todos os módulos a serem entregues, já em ordem de cronologia:

|  |  |
| --- | --- |
| Sigla da Etapa / Título | Objetivo |
| [PG] Migração tabelas PostgreSQL | Baixar custos, aumentar produtividade |
| [AW2] Novo app mobile, visão usuário, nova api, uso do postgreSQL | Nova tech de UX, baixar download, evoluir interface |
| [DBW2] Nova visão para administração geral | Nova tech de UX / API |
| [LW2] Nova visão para lojista / vendas | Nova tech de UX / API |
| [LOW2] Novo onboarding para lojista | Nova tech de UX / API |
| [LFW2] Nova visão para lojista financeiro | Nova tech de UX / API |
| [LEGW] Novo módulo para conta corrente do associado | Ajustes legado web / api |
|  |  |

## Riscos do Projeto

Seguem abaixo alguns dos riscos mais aparentes:

* **Perda financeira** – por se tratar de transações envolvendo valores em dinheiro, há uma chance de perdas e/ou questionamentos sobre somas;
* **Valores incorretos** – alguns levantamentos ou relatórios também tem um risco de informar valores de somas incorretas por imperícia e/ou falta de testes;
* **Falha em auditoria** – nem todas as operações são devidamente auditadas, e algumas decisões e ações poderão ficar sem se saber qual individuo responsabilizar;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco | Impacto | Probabilidade | Prioridade |
| Perda | Alto | Baixo | Alta |
| Valr incorreto | Médio | Média | Alta |
| Auditoria | Baixo | Baixa | Média |

## Desvios e Ajustes

Seguem abaixo as questões levantadas em retrospectiva, e seus encaminhamentos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Inc. | Desvio Reportado | Ajuste | Conclusão |
|  |  |  |  |

## Questões para Cliente

Seguem abaixo itens levantados pela equipe e as respostas do cliente / partes interessadas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Requisito / Pergunta | Resposta |
|  |  |  |