Índice

[Planejamento 2](#_Toc66749545)

[Complexidade 2](#_Toc66749546)

[Impacto 2](#_Toc66749547)

[Riscos 2](#_Toc66749548)

[Mapa Tarefas / Features 3](#_Toc66749549)

# Planejamento

## Complexidade

Usaremos os numeros abaixo para determinar a complexidade inicial das features, depois dos requisitos escritos e avaliados.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Horas (\*) | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 20 |

(\*) Admitindo um ciclo de desenvolvimento de duas semanas, o valor máximo de uma tarefa precisa estar dentro do ponto de corte para sua posterior avaliação pelo time de QA e ainda correção de bugs detectados nesta iteração e na iteração anterior.

(\*) Horas somente para desenvolvimento em código.

## Impacto

Usaremos os numeros abaixo para determinar o impacto das mudanças pedidas nos requisitos para alteração no software. Estes números dão uma idéia do nivel de ajuste a ser empregado pelo time de projeto e desenvolvimento / QA.

0 [novo módulo],1,2,3,4

## Riscos

Qualquer problema identificado na demanda que ofereça riscos, os mesmos precisam ser registrados nesta etapa.

## Mapa Tarefas / Features

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dt. Criação | Tarefa | Título / Features | Complex. | Impacto | Riscos |
| 12/03/2021 | T3012 | **Login de associado**  AW2\_LGA | 12/03/2021  2 | 12/03/2021  0 | Nenhum |